край

**Администрация Шапкинского сельсовета**

Енисейского района

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.04.2022г. п. Шапкино № 14-п

**О проведении двухмесячника по благоустройству и**

**озеленению территории Шапкинского сельсовета**

С целью улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории Шапкинского сельсовета, на основании п.2 ст. 21 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 20 ст. 7 Устава Шапкинского сельсовета провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории Шапкинского сельсовета с 29 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года.

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории Шапкинского сельсовета согласно приложению.
2. Обеспечить оповещение жителей Шапкинского сельсовета о проведении мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории Шапкинского сельсовета.
3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Шапкинского сельсовета, активно включиться в весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории Шапкинского сельсовета и привести в порядок территории, непосредственно прилегающие к административным и иным подведомственным зданиям.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном информационном Интернет-сайте администрации Шапкинского сельсовета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глава Шапкинского сельсовета** |  |  |  | **Загитова Л.И.** |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение к Постановлению

Администрации Шапкинского сельсовета

От 29.04.2022 года №14-п

**ПЛАН**

Мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению п. Шапкино

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1.Проведение совещаний с руководителями муниципальных предприятий | | Глава Шапкинского сельсовета | В течение двухмесячника | |
| 1.2.Закрепление территорий населённого пункта за предприятиями и организациями с чётким определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение. | | Руководители предприятий и учреждений | В течение двухмесячника | |
| 1.3.Привлечение автотранспорта для вывоза мусора в период двухмесячника | | Глава Шапкинского сельсовета | В течение двухмесячника | |
| 1.4. Организация патрулирования в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора в территориях проведения мероприятий двухмесячника | | Административная комиссия | В течение двухмесячника | |
| 1.5.Обеспечение участие школьников, молодёжи в проведении мероприятий двухмесячника | | МКОУ СОШ №11  Руководитель по молодёжной политики | В течение двухмесячника | |
| 1.6. Обеспечение участия жителей п Шапкино в проведении очистки придомовых территорий, организация вывоза мусора | | Административная комиссия | В течение двухмесячника | |
| 1. **Мероприятия по благоустройству.** | | | | |
| 2.1.Приведение в надлежащее состояние памятника и прилегающую территорию. | | Глава сельсовета, специалисты сельсовета | В течение двухмесячника | |
| 2.2.Приведение в порядок внешнего вида зданий торговых предприятий. Привести в порядок фасады и ограждения зданий, вывески, доски объявлений. | | Глава сельсовета, административная комиссия, руководители торговых предприятий | В течение двухмесячника | |
| 2.3.Покраска скамеек у подъездов | | ТСЖ «УЮТ» | В течение двухмесячника | |
| 2.4. Благоустройство прилегающей к зданиям территории, покраски фасадов зданий, палисадников, бордюров, ремонт придомовых детских, спортивных площадок | | Руководители учреждений, предприятий, жители. | В течение двухмесячника | |
| 2.5.Заведующей филиалом «РЦК» «Сельский Дом культуры» провести организационные и практические мероприятия по широкому привлечению населения к работам по благоустройству, особенно в дни проведения субботников | | Машукова Е.А. | В течение двухмесячника | |
| 2.6.Совету депутатов привлечь население и руководителей предприятий для выполнения работ по благоустройству населенных пунктов и закрепленных территорий. | | Парилов И.Н. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам и благоустройству | В течение двухмесячника | |
| 2.7. Организовать работы по приведению в порядок территорий объектов коммунальной инфраструктуры: котельных, ВЗУ, очистных сооружений и пр. Особое внимание обратить на содержание прилегающей территории. | | ООО «ЕНИСЕЙЭНЕРГОКОМ» ПУ «Абалаковский» | В течение двухмесячника | |
| 1. **Мероприятия по озеленению** | | | | |
| * 1. Снос аварийных и сухостойных деревьев | Администрация Шапкинского сельсовета | | | В течение двухмесячника |
| * 1. Подготовка клумб и посадка цветов | Молодежный центр | | | В течение двухмесячника |
| * 1. Решение вопросов по поливке посаженных растений | Молодежный центр | | | В течение двухмесячника |
| 1. **Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника, координации действия служб, информированию населения.** | | | | |
| 4.1.установление единых дней (пятница) по наведению порядка и чистоты в посёлке с организацией работ по санитарной уборке на подведомственных территориях. | | Административная комиссия | В течение двухмесячника  еженедельно | |
| 4.2.Освещение в средствах массовой информации проведения двухмесячника | | Заместитель главы Шапкинского сельсовета | В течение двухмесячника | |
| 4.3.Подведение итогов мероприятий двухмесячника | | Заместитель главы Шапкинского сельсовета |  | |

1. Участковому в соответствии с существующим законодательством, принять меры к нарушителям Правил благоустройства, включая санкции за парковку автотранспорта в непредназначенных местах.
2. Данное решение довести до руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности.

Перечень территорий,

закрепляемых за предприятиями, организациями,

расположенными на территории Шапкинского сельсовета,

для проведения мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению

санитарного содержания в рамках двухмесячника

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Территория | Ответственный |
|  | Территории, прилегающие к административным зданиям | Администрация Шапкинского сельсовета, МБУК «РЦК» «Сельский Дом культуры»,  ООО «Кемь-Лес», Шапкинская врачебная амбулатория, школа, детский сад, отделение почтовой связи, МБУК «Межпоселенческая библиотека» №11и 27 |
|  | Территории, прилегающие к торговым предприятиям | Руководители торговых предприятий |
|  | Придомовые территории | Жители поселка |
|  | Места массового отдыха   1. Спортивная площадка по ул.Центральная 2. Спортивная площадка по ул. Мира | Молодежный центр, трудовые отряды |
|  | Территория берега ручья |
|  | Территории возле котельных | ООО «ЕНИСЕЙЭНЕРГОКОМ» |